Versión 04

07/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Juan Basoalto | Ariel Costallat | Victor Bonfils |
| Coordinador de operaciones | Ref. SGC | Gerente operativo y comercial |

- Objeto:

Establecer los requisitos para la planificación y diseño de servicios.

- Alcance:

Servicios de Slick Line, Well Testing y Flowback de Servicios NASER SRL.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Pedido de servicios: Cuando se recibe el pedido de trabajos por parte del cliente, se analiza la factibilidad de este, solicitando información detallada y se analiza su realización.

  - Se realizará diseño de servicios utilizando los documentos POSN04-F2, POSN04-F3 y PGSN04-F5 (cuando corresponda), para aquellos trabajos que no se encuentren bajo procedimiento, ante circunstancias que modifican el normal desarrollo de las tareas, al realizar recuperación de herramientas en pesca, al conocer problemas del pozo manifestados por clientes y ante situaciones de operación no rutinarias.

  - El coordinador de operaciones determinará el equipo, vehículos, personal, herramientas, equipamiento y los servicios que correspondan para su ejecución y comunicará a todo el personal operativo a través del POSN04-F1 Planificación semanal, pudiendo utilizar el grupo de WhatsApp y/o correo electrónico.

  - El operador a cargo deberá preparar y revisar el equipamiento necesario, la documentación operativa, certificaciones de equipos y procedimientos de trabajo, como también todo recaudo que considere necesario para la correcta prestación del servicio. También deberá coordinar con los ayudantes el horario de trabajo, el transporte y toda necesidad del personal

  - Durante la prestación del servicio, el operador a cargo deberá mantener comunicación con supervisores y cliente sobre el desarrollo de las tareas y toda novedad que se presente.

  - En caso de ocurrir desvíos en la operación, se deberán detener las tareas y comunicarse con supervisión y cliente.

  - Al finalizar las operaciones, el operador deberá completar el parte diario y comunicarlo a supervisión y cliente.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

POSN04-F1 Planificación semanal.

POSN04-F2 Diseño de servicio.

POSN04-F3 Tren de herramientas de slick line

POSN04-F4 Remito

POSN04-F5 Evaluación de riesgos operativos

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| PO-SN-04 Planificación del servicio | Cambio de formato. |